КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПИРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015г.                                       с.Троица                              		 № 12

О проведении весеннего двухмесячника

по благоустройству сельсовета в 2015 году.

Дл я улучшения санитарного состояния и  благоустройства территории населенных пунктов сельсовета, на основании ст.8 Закона Красноярского края от 10.01.1996 года  № 8-209 «О местном самоуправлении в Красноярском крае», п.2 ст.4 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом  благополучии населения», ст.6 Устава Троицкого сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести двухмесячник по благоустройству, улучшению санитарного содержания территории сельсовета с 13 апреля по 15 июня 2015 года.

2.Комиссии по благоустройству Троицкого сельского Совета депутатов (председателю комиссии Вторых Н.Н.) по окончании двухмесячника провести подведение итогов и определить самое благоустроенное поселение и три призовых усадьбы, с вручением победителям ценных призов.

3.Депутатам сельского Совета в своих округах организовать мероприятия по благоустройству населенных пунктов и  кладбищ.

4.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству согласно приложению.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Троицкие истоки»

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Троицкого сельсовета							Н.Н. Стехина

Приложение

к постановлению администрации

от 10.04.2015г. № 12

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Троицкого сельсовета на 2015 год

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Финансирование В рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка свалок в населенных пунктах сельсовета | Июль-август 2015 | 5000 |
| 2 | Очистка территорий кладбищ в населенных пунктах сельсовета | Май-июнь 2015 | 2000 |
| 3 | Обустройство водонапорной башни в д. К-Ошма приспособлением для круглогодичной заправки пожарных автомашин водой | Июль-сентябрь 2015 | 10000 |
| 4 | Расширение ограждения территории кладбища в с.Троица | Июнь-июль 2015 | 5000 |
| 5 | Расширение ограждения территории кладбища в с.Бельское | Июнь –июль 2015 | 5000 |